Отчет о проделанной работе
управления благоустройства дорожной деятельности и транспорта
за 2025 год
Управление благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (далее – Управление) создано в соответствии с решением Совета депутатов Вачского муниципального округа Нижегородской области от 17.11.2022 № 36 «Об утверждении структуры администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области», (в редакции решения Совета депутатов Вачского муниципального округа Нижегородской области от 30.01.2025г. № 6) и действует на основании Положения об Управлении с целью реализации полномочий администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (далее – администрация округа) по осуществлению единой политики развития Вачского муниципального округа Нижегородской области в вопросах благоустройства, дорожной деятельности и транспорта.

Управление является структурным подразделением администрации округа, возглавляется начальником Управления, подчиняется главе местного самоуправления и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач.

 Правовую основу деятельности Управления составляют Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Нижегородской области, Устав Вачского муниципального округа Нижегородской области, правовые акты органов местного самоуправления Вачского муниципального округа Нижегородской области, а также Положение об Управлении.

 Свою деятельность Управление осуществляет во взаимодействии с другими структурными подразделениями администрации округа, а также с государственными контролирующими органами.

Благоустройство территории 
Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2025 году в целях реализации проекта было выполнено мероприятие по «Благоустройству общественного пространства во дворе дома по адресу: р.п. Вача, ул. Высоковольтная, д.6». Работы предусматривали устройство мягкого покрытия на будущей детской площадке. Кроме того, выполнены работы по установке ограждения по периметру площадки. Далее планируется установка игрового оборудования для детей разных возрастов. В реализации мероприятия участвовало несколько бюджетов, а именно средства федерального, областного и местного бюджетов.

Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!»

В рамках проекта «Вам решать!» в 2025 году прошли конкурсный отбор и были реализованы 3 инициативных проекта:

Ремонт участка автомобильной дороги к д.Шарапово, протяженностью 1600 м (щебень+гранулят);
Ремонт подъездной дороги к д.Шерстино, протяжённостью 1,5 км (щебенение);

Ремонт помещения Беляйковского СК Нижегородская область, Вачский муниципальный округ, с.Беляйково, ул.Глебово 98А.

Всего при реализации проекта было освоено 8523,0 тыс.руб. средств областной субсидии, и 2133,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

Проведение ремонта дворовых территорий
Продолжаются работы благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области.
Так в 2025 году выполнены работы по благоустройству дворовой территории по адресу р.п. Вача ул. Больничная д.№29,45,47,47А, ул. Заовражная д.3а,3б,2а.
Произведена замена асфальтового покрытия, а на некоторых участках устройство нового асфальтового покрытия, на площади в 1829 м.кв. Выгоду от ремонта получили 1070 человек. Проведенные работы позволили обеспечить безопасное движение, как для автомобилистов, так и для пешеходов, помогло решить многие задачи социально - экономического развития территории р.п. Вача, создало более комфортные условия для проживания населения.

Освоены средства областной субсидии – 2557,5 тыс.руб., средства местного бюджета – 639,0 тыс. руб.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам Вачского муниципального округа 

В 2025 году продолжает осуществлять пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок Вачского муниципального округа Нижегородской области АО «Вачский торжок». За год было перевезено 99,1 тыс. человек. Жалоб со стороны пассажиров на осуществление перевозок не поступало. 
На сегодняшний день количество маршрутов регулярных перевозок увеличено с 6 до 9. Это позволило решить вопросы социально значимого характера, создать маршрутную сеть с более расширенным охватом населенных пунктов Вачского муниципального округа для более удобного планирования поездок жителями.
80 -летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В 2025 году Вачскому муниципальному округу была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках субсидии выполнено два мероприятия:

- Изготовление и установка статуи солдата на мемориальном комплексе «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», находящегося в р.п. Вача Вачского муниципального округа Нижегородской области;

- Изготовление и установка трех информационных стен на мемориальном комплексе «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», находящегося в р.п. Вача Вачского муниципального округа Нижегородской области.

Средства областной субсидии составили 5000,00 тыс. руб.

Результаты выполненных мероприятий:
Внешний вид. Памятник приобрёл обновлённый и ухоженный вид, что улучшило его эстетическое восприятие.
Сохранность. Были проведены работы по укреплению конструкции, что повысило сохранность памятника и его долговечность.
Чистота. Памятник стал чище, с него убрали пыль, грязь и другие загрязнения.
Информативность. На памятнике были обновлены информационные таблички и элементы, это могло улучшить понимание истории и значимости памятника для посетителей.
Общее состояние. Ремонт мог предотвратить дальнейшее разрушение и сохранить исторический облик памятника для будущих поколений.

КРСТ

В 2025 году в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области" государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 280 реализовано мероприятие «Ремонтно - восстановительные работы участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Звягино от д.10 по ул. Зеленая до д.3 ул. Полевая Вачского муниципального округа Нижегородской области». Данное мероприятие предусматривало ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 730 метров, ширина 4 метра. Финансирование контракта предусмотрено за счет средств:

- областного бюджета – 1 829 325,20 руб.;

- местного бюджета – 2 719 082,80 руб.;

- прочие источники – 690 000 руб.


Ремонт дорог
В рамках использования субсидии на мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» отремонтировано 3,6 км дорог в р.п.Вача. Проведены работы по замене старого асфальтового покрытия, а на некоторых участках устройство нового покрытия.

Кроме того, силами всех административно-территориальных отделов за счет средств муниципального дорожного фонда выполнен большой объем работ по щебенению, ямочному ремонту, ремонту гранулятом, а именно:
АТО р.п.Вача

щебенение 

-ул. Молодежная (до Поповки) – 1000м.;

-проезд до д. Попышово – 1600м.;

- д. Попышово – 870м.;

-ул. Базарная (до КНС) – 652м.;

-ул. Краснофлотская – 500м.;

-ул. 1 Мая (от ул. Чкалова до д. 43) – 250м.;

-пер. Колхозный (от пер. Ленинского до ул. Парковая) - 320м.;

-ул. Кооперативная (от. ул. Мира до ул. Новоспортивной) – 270м.;

-ул. Мичурина (от ул. Новоспортивной до ул. Октябрьской) – 350м;

- ул. Заовражная (от ул. Новоспортивная до ул. Полевая) – 720м.;

-пер. Мичуринский, Октябрьский, Кооперативный – 998м.;

- д. Деревнищи (ул. Нагорная) – 500м.;

- ул. Заводская – 165м.;

-проезд от ул. Советской 82 до ул. Ленина 70 – 200м.;

-ул. Северная (от ул. Чкалова до ул. Приовражная) – 212м.;

- ул. Зеленая (от ул. Мира до пер. Заводского) – 517м.

Арефинский АТО

щебенение
Дорога от д. Озябликово до д. Шерстино 1500 м;
д. Верхополье 600 м;
с. Арефино ул. Сосновая 150 м;
с. Арефино ул. Первомайская 338 м Асфальт;
с. Польцо гранулят 500 м;
с. Епифаново гранулят 800 м;
с. Арефино ул. Садовая гранулят 300 м;
с. Арефино ул. Подгорная ямочный ремонт 60 м;
Казаковский АТО

Асфальт

ул. Заводская 93 м

д. Звягино от д.10 по ул. Зеленая до д.3 ул. Полевая 730 м

Щебенение

-ул. Молодежная с. Казаково (350 метров), 

-с. Казаково ул. Зеленая от д. 12 до д. 2 ул. Высоковольтная (300 метров),

- д. Степаново ул. Школьная от л. 18 до л. 9 (260 метров)

- д. Звягино ул. Октябрьская от №. 13 до дома №. 4 (250 метров)

-д. Ново ул. Центральная от д. 13 до д. 43 (600 метров) 

-д. Урюпино ул. Центральная (250 метров) 

-д. Белогузово ул. 2-я Новая линия от д. 17 до д. 26 (150метров) 

-с. Алтунино ул. Полевая от д. 9 до д. 79А 

-ул. Советская (500 метров).
Новосельский АТО

щебенение 

- с. Новоселки, ул. Луговая: 500 метров. 

- участок от дома №36 до дома №30 - 150 метров; 

-участок от дома №37 до дома №41 - 150 метров; 

- с. Беляйково, ул. Светицкая 200 метров; 

- с. Беляйково, ул. Совхозная 400 метров;
- д. Лобково: Участок от улицы Центральной до дома №39 - 300 метров;
- насыпь д.Сапун 900 метров; 

- участок от дома №12 до дома №2 - 300 метров; 

- участок от дома №12 до дома №30 - 400 метров;
- с. Новоселки ул. Гагарина 224 м асфальт.
Филинский АТО

- с. Филинское ул. Луговая 450 м асфальт;
- с. Давыдово ул. Монастырская 365 м щебенение;
- участок дороги от с. Александрово до а/д с. Клин - с. Филинское - с. Давыдово 1100 м щебенение.

Безопасность дорожного движения

В управлении благоустройства, дорожной деятельности и транспорта действует межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения. Заседания комиссии проводятся ежеквартально. В рамках работы комиссии были закуплены и установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, установлены светофоры Т-7, закуплены и распространены светоотражающие элементы для детей школьного возраста, распространены агитационные материалы по пропаганде номера «112», нетрезвый водитель.

Твердые бытовые отходы
В настоящее время на территории Вачского муниципального округа Нижегородской области 276 контейнерных площадок для сбора ТКО и КГО, из них 189 шт. для населения, 87 шт. юридических лиц. Из 189 контейнерных площадок оборудованы по правилам СанПин – 157 штук. В 2025 году проведены работы по созданию (обустройству) - 17 мест (площадок) накопления крупногабаритных отходов (обустройство бункеров 8 м3. Так же произведён ремонт асфальтового покрытия на 11 контейнерных площадок. Общая сумма затрат составила 1 240 000 рублей местного бюджета.

Параллельно продолжались работы по обеспечению прозрачности и учёта всех источников образования отходов посредством внесения сведений в Федеральную государственную информационную систему учёта твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Ведётся постоянный мониторинг и обновление Реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории округа.

Осуществлялся сбор информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и иных субъектах, не имеющих действующих договоров с региональным оператором по обращению с ТКО. Данная работа направлена на проработку вопроса о заключении договоров и обеспечении нормативного регулирования деятельности по обращению с отходами. Работа в данном направлении продолжается и в текущем году.

По благоустройству и санитарной очистке территорий Вачского муниципального округа Нижегородской области (в период месячника) было вывезено мусора, объемом 1030 м3 и привлечено населения всего 9656 человек.

Кроме того, ежегодно проводится Всероссийская акция по очистке берегов водоёмов от мусора под названием «Вода России». В 2025 году участниками акции были очищены: оз. Пурешево, о. Цимлян, р. Юра, оз. Шарьма, оз. Мраморное, пруд с. Федурино, пруд «Бам». Всего очищено 1,5 километра прибрежных зон, собрано мусора общим объёмом 4,7 м³. Было задействовано 63 человека. 

Важно отметить позитивную динамику: количество мусора заметно сократилось по сравнению с предшествующими годами, что подтверждает эффективность проводимых разъяснительных кампаний среди населения.

Ликвидировано две свалки общий объем вывезенных отходов составил примерно 200 кубометров (р.п. Вача, с. Казаково). Мероприятия были проведены своевременно и качественно, благодаря чему территория была очищена от несанкционированных накоплений твердых бытовых отходов. Очистка территории положительно повлияла на экологическое состояние округа и улучшила санитарную обстановку местности.

Таким образом, ликвидация указанных объектов позволила предотвратить негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Осуществленные мероприятия способствовали существенному улучшению санитарного состояния населённых пунктов, увеличению доли соответствующих нормативам объектов инфраструктуры и повышению культуры обращения с отходами среди жителей округа. Это позволяет обеспечить комфортные условия проживания и сохранить природную среду региона.

Ежегодно мы активно информируем общественность через все доступные информационные каналы об участии во Всероссийском эко-марафоне «ПЕРЕРАБОТКА». В 2025 году акция «Zдай бумагу – помоги СВОим» прошла в формате соревнований между районами и городами области.

По результатам осеннего этапа марафона наш округ продемонстрировал высокие показатели, заняв 7-е место из 30 по общему объёму собранной макулатуры. Кроме того, по итогам оценки «зелёного коэффициента муниципалитета» мы расположились на 6-й строчке общего рейтинга.
Начальник
управления благоустройства,

дорожной деятельности 

и транспорта 








А.А. Киселев
