[image: image1.jpg]



Администрация Вачского муниципального округа Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 07.07.2026









№ 750
О внесении изменений в постановление администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области от 15.01.2024 № 38 
«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области»

В соответствии с постановлением администрации Вачского муниципального района Нижегородской области от 28.09.2022 № 797 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вачского муниципального округа Нижегородской области» и в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области от 24.11.2023 № 1660, администрация Вачского муниципального округа Нижегородской области (далее – администрация) постановляет:
1. Внести изменение в План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области от 15.01.2024 № 38 (в редакции постановлений администрации от 08.11.2024 № 1439, от 25.03.2025 № 351, от 30.04.2025 № 531, от 16.07.2025 № 945, от 17.11.2025 № 1608, от 29.12.2025 № 1842, от 05.02.2026 № 129, от 13.03.2026 № 292, от 20.05.2026 № 545) (далее – План), изложив План в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Вачская газета» и разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области А.А. Киселева.

Глава местного самоуправления







С.В. Лисин
Приложение

к постановлению администрации

Вачского муниципального округа

Нижегородской области

от 07.07.2026 № 750
«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Вачского муниципального округа

Нижегородской области

от 15.01.2024 № 38 
(в редакции постановления 
от 08.11.2024 № 1439, от 25.03.2025 № 351, от 30.04.2025 № 531, от 16.07.2025 № 945, от 17.11.2025 № 1608, от 29.12.2025 № 1842, от 05.02.2026 № 129, от 13.03.2026 № 292, от 20.05.2026 № 545)
План реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок 
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на 2026 год, тыс. руб.
	Финансирование на 2027 год, тыс. руб.
	Финансирование на 2028 год, тыс. руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2026 г.
	 2027 г.
	 2028 г.
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Бюджет муниципального округа
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Бюджет муниципального округа
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Бюджет муниципального округа

	
	
	
	
	I кв.
	II

 кв.
	III

 кв.
	IV кв.
	I 
кв.
	II 
кв.
	III 
кв.
	IV кв.
	I 
кв.
	II
 кв.
	III кв.
	IV кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	21
	22
	23
	25
	26
	27

	Итого по программе «Благоустройство территории и формирование комфортной городской среды Вачского муниципального округа Нижегородской области»
	
	2433,3
	5000,0
	24942,8
	6963,7
	5000,0
	22278,5
	4908,0
	5000,0
	24325,9

	Подпрограмма 1. Организация благоустройства территории и формирование комфортной городской среды.
	
	1311,3
	5000,0
	24125,8
	5841,7
	5000,0
	21985,9
	4908,0
	5000,0
	24092,4

	1.1. Организация наружного освещения 
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Организация наружного освещения
	Организация наружного освещения
	Организация наружного освещения
	
	
	10679,0
	
	
	8755,8
	
	
	8755,8

	1.2. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения
	Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения
	Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения
	
	
	300,0
	
	
	100,0
	
	
	100,0

	1.3. Содержание зеленых насаждений, озеленение территорий 
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений
	Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений
	Мероприятия по озеленению и содержанию зеленых насаждений
	
	
	24,0
	
	
	10,0
	
	
	10,0

	1.4. Организация и содержание мест захоронения, в том числе
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Благоустройство и содержание мест захоронения
	Благоустройство и содержание мест захоронения
	Благоустройство и содержание мест захоронения
	
	
	1932,9
	
	
	1774,2
	
	
	1774,2

	1.4.1. Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений
	Управление благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Мероприятия в рамках проекта «Память поколений
	Мероприятия в рамках проекта «Память поколений
	Мероприятия в рамках проекта «Память поколений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5. Содержание игровых площадок
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Содержание и обеспечение безопасности и эстетики спортивных и детских игровых площадок
	Содержание и обеспечение безопасности и эстетики спортивных и детских игровых площадок
	Содержание и обеспечение безопасности и эстетики спортивных и детских игровых площадок
	
	
	41,2
	
	
	35,0
	
	
	35,0

	1.6. Содержание объектов благоустройства и общественных

территорий
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства
	
	
	
	1496,7
	
	375,0
	1496,7
	
	375,0

	1.7. Прочие мероприятия по благоустройству территорий поселений 
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Мероприятия по благоустройству территорий поселений
	Мероприятия по благоустройству территорий поселений
	Мероприятия по благоустройству территорий поселений
	
	
	2478,8
	
	
	1623,5
	
	
	1623,5

	1.8. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Мероприятия в рамках проекта «Вам решать!»
	Мероприятия в рамках проекта «Вам решать!»
	Мероприятия в рамках проекта «Вам решать!»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Проектно-сметная документация реализуемых проектов 
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Сметная документация
	Сметная документация
	Сметная документация
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10 Содержание памятников воинов ВОВ, мемориала погибшим в годы ВОВ.
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Содержание памятников воинам ВОВ, мемориала погибшим в годы ВОВ
	Содержание памятников воинам ВОВ, мемориала погибшим в годы ВОВ
	Содержание памятников воинам ВОВ, мемориала погибшим в годы ВОВ
	
	
	459,7
	
	
	186,0
	
	
	186,0

	1.11 Создание условий для осуществления деятельности по благоустройству территории
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Благоустройство территорий
	Благоустройство территорий
	Благоустройство территорий
	
	
	7371,1
	
	
	7529,0
	
	
	7529,0

	1.12. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Благоустройство сельских территорий
	Благоустройство сельских территорий
	Благоустройство сельских территорий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13. Обновление парка строительно-дорожной и коммунальной техники
	АТО
	ежегодно
	ежегодно
	Благоустройство сельских территорий
	Благоустройство сельских территорий
	Благоустройство сельских территорий
	992,2
	
	248,0
	3968,7
	
	1000,0
	2976,5
	
	3100,0

	И4 Поддержка государственных программ формирования современной городской среды
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Благоустройство территорий общественных пространств
	Благоустройство территорий общественных пространств
	Благоустройство территорий общественных пространств
	319,1
	5000,0
	591,1
	376,3
	5000,0
	597,4
	434,8
	5000,0
	603,9

	Подпрограмма 2 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
	
	1122,0
	0
	817,0
	1122,0
	0
	292,6
	0
	0
	233,5

	2.1. Ликвидация несанкционированных свалок
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Ликвидация несанкционированных свалок
	
	
	298,1
	
	
	83,0
	
	
	83,0

	2.2. Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	292,1
	
	125,3
	292,1
	
	15,4
	
	
	

	2.3. Мероприятие по созданию (обустройству) контейнерных площадок (площадок накопления ТКО)
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Создание (обустройство) контейнерных площадок
	829,9
	
	64,7
	829,9
	
	43,7
	
	
	

	2.4. Организация сбора, вывоза отходов и мусора
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Сбор и вывоз мусора
	Сбор и вывоз мусора
	Сбор и вывоз мусора
	
	
	279,9
	
	
	150,5
	
	
	150,5

	2.5. Дезинфекция и дератизация мест накопления отходов
	Управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта
	ежегодно
	ежегодно
	Дезинфекция и дератизация мест накопления отходов 
	Дезинфекция и дератизация мест накопления отходов
	Дезинфекция и дератизация мест накопления отходов
	
	
	49,0
	
	
	
	
	
	


________________________________»
